- MØTEREFERAT

Tilstede:

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen

Prosjektleder Trond Singsaas

LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO)

LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU)

LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC)

- Se for øvrig vedlagte deltakerliste.

| Kopi til: | Prorektor Kari Melby, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes, Info.sjef Christian Fossen, IT-sjef Håkon Alstad, leder for Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad, Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO, LOSAM ØEC og LOSAM BU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gjelder: | Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC) |  |  |  |
| Møtetid: | 09.06.17 kl. 12.00 – 12.50 |  | Møtested: | Disputasrommet, Hovedbygget |
| Signatur: | JBG, BS |  |  |  |

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering

Sak:

Samlokalisering (informasjon)

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Arntsen er prosjektansvarlig for samlokaliseringsprosjektet. Hensikten med møtet var å orientere alle LOSAM samtidig om hvor langt prosessen har kommet, besvare spørsmål og få innspill.

Det overordnede målet er å følge opp faglig integrasjon gjennom faglig samorganisering. Det innebærer å samle lærerutdanningene på Kalvskinnet og teknologifagene på Gløshaugen. Det er også en målsetting at Institutt for samfunnsøkonomi skal få en tettere integrasjon med Handelseshøyskolen.

Trond Singsaas er prosjektleder og Geir Nilsen er operativ prosjektleder. Tidsplanen er at de nevnte målsettinger skal være på plass innen utgangen av 2018.

Orientering v/ Trond Singsaas – «Det korte campusprosjektet»

Fase 1 – høsten 2016 – utredningsprosess

Fase 2 – vinteren 2016/17 – utredningsprosess, avsluttet 08.05.17, utredningsgrunnlag for fase 3

Fase 3 – pågående, gir grunnlag for videre utredning fase 3 – presiseringer og gjennomgang av grunnlag, pågår frem til medio august.

Styret informeres om arbeidet gjennom notat av 06.06.17 (O-sak 16/17).

Om fellesadministrative tjenester i stor grad skal lokaliseres på Kalvskinnet vil bli nærmere utredet med konsekvenser, fordeler og ulemper. Primært handler dette om å flytte fellesadministrative tjenester fra Realfagbygget til Kalvskinnet (IT og studieadministrasjon).

Innspill i diskusjonen:

- Det etterlyses tidsperspektiv for når beslutning tas om hvor det er hensiktsmessig at fellesadministrative tjenester skal lokaliseres. Vanskelig å få grep om prosessen

- Det er ikke besluttet, men også Fellesadministrasjonen skal ha god lokasjon og lokaler

- Det prioriteres å skaffe rom for faglig virksomhet på Gløshaugen

- Fellesadministrasjonen er i dag spredt på ulike steder, ser på muligheter for å samle de deler som bør være samlet, kanskje på Kalvskinnet

- Hvordan skal prosessen foregå slik at det blir en god prosess og et godt resultat?

- Det legges frem en skisse med mulighetsrom i august med konkrete forslag som skal drøftes, blir en balanse mellom effektivitet og fysiske muligheter, hvem bør samlokaliseres osv.

- Moholt utredes ikke i denne omgang da NTNU har en langsiktig leieavtale

- Moholt kan vurderes i forhold til gjennomføring av digital eksamen da areal er en mangelvare for denne type eksamen, men det er en forutsetning at bygget kan brukes utenom eksamensavvikling

- UBs rolle og Hovedbygget ikke en del av vurderingene i denne prosessen nå

- UB rolle i forbindelse med utvikling av studentarbeidsplasser avklares senere da dette arbeidet ikke er kommet i gang enda

- På dette stadiet og frem til 15. august vil det verken være drøftinger eller forhandlinger

- Etter den tid vil det først være drøftinger, forhandlinger kommer senere i prosessen

- Det planlegges flere fellesmøter for involverte Losam

- Det forventes at ledelsen er i dialog med de ulike Losam

- Avgjørende å få laboratorium på Valgrinda for å frigjøre plass på Gløshaugen, enten ved å bygge nytt eller leie via Sintef

- Ønsker integrerte løsninger for å samle petroleums- og geologimiljøet for å frigjøre plass på Gløshaugen

- Mulig bruk av arealer ved NHL, Klæbuveien er et areal som kan brukes, dette er en del av vurderingene til IV-fakultetet

- Ønske om å få en illustrering av prosessen frem til beslutning, ledelsen tar innspillet med i det videre arbeidet

- Ønskelig med vurdering av hvilke funksjoner som egner seg for åpne kontorlandskap

- Dette tas med ved senere vurderinger og arealberegning

- Prosjektansvarlig presiserte at HMS-aspektet skal ivaretas