# MØTEREFERAT

Tilstede:

Prosjektleder Trond Singsaas

Seniorrådgiver Jens Petter Nygård

LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO)

LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU)

LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC)

# Se for øvrig vedlagte deltakerliste.

| Kopi til: | Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes, Info.sjef Christian Fossen, IT-sjef Håkon Alstad, leder for Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad, Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO, LOSAM ØEC og LOSAM BU |
| --- | --- |
| Gjelder: | Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC) |
| Møtetid: | 19.10.17 kl. 14.00 – 14.45 | Møtested: | KJL 3, Kjelhuset, Gløshaugen |
| Signatur: | JBG |

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering

Utsendte sakspapirer: Notat av 11.10.17 fra Samlokaliseringsprosjektet om «samlokalisering etter fusjon – status medio oktober». Se også vedlagte foiler.

Sak:

Samlokalisering etter fusjon – status medio oktober (informasjon)

Prosjektleder Trond Singsaas åpnet møtet og ønsket velkommen Hensikten med møtet var å orientere alle LOSAM samtidig om hvor langt prosessen har kommet, besvare spørsmål og få innspill. Det er flere kommende beslutningspunkter, så møtet ble presentert for tidsplan, tanker og forslag til praktiske løsninger og arealmuligheter.

Status er at lærerutdanningen skal samles på Kalvskinnet. Ca halvparten (fra tidl. Hist) flytter fra Rotvoll og inn i nytt bygg på Kalvskinnet ved kommende årsskifte. Resten (fra «gamle» NTNU) skal samlokaliseres på Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019.

Ingeniørutdanningen på Kalvskinnet (bachelorutdanningen fra tidl. Hist) skal samlokaliseres med sivilingeniørfagene på Gløshaugen. Dette innebærer at arealer ved deler av Kalvskinnet blir frigjort til lærerutdanningen. Lokalene i Ark. Christies gt. tømmes også i denne omgang.

For å få plass til ingeniørutdanningen på Gløshaugen, må noen enheter flytte fra Gløshaugen og noe nytt må bygges, jfr. referat fra forrige møte. Den delen av Fellesadm. som i dag er i Realfagbygget skal stegvis flyttes inn på Kalvskinnet og være innplassert senest innen sommeren 2020. NTNU har en leieavtale på Moholt ut 2021 og Økonomiavd. som i dag er lokalisert der, vil senest flytte ut 2021, muligens noe tidligere. Arbeidet fremover er for det meste fortetningsarbeid samt integrering av fagmiljøer som hører sammen, og campusutvikling forutsetter fortetting og arealeffektivitet.

Det er to kommende milepæler; det er berammet to møter i styringsgruppen som vil gi en anbefaling til Rektor som deretter tar en beslutning, jfr. foil med tidsplan for videre prosess fellesadm. 2017-2018. I møtet 1.november vil det bli lagt frem et forslag om hvor mye totalareal lærerutdanningen skal få på Kalvskinnet. Den 1. desember skal gruppen behandle forslag til arealfordeling og Rektor vil vedta arealfordeling innen 20.12.17.

Det mest sårbare i prosjektet er at alle avhengighetene i flyttingen betinger at noen miljøer må ha midlertidige arbeidsplasser. Det tilstrebes imidlertid at flyttinger skjer på det tidspunkt det er mest gunstig for de enkelte fagmiljøer og prosjektet ønsker å unngå at noen må flytte flere ganger.

Noen tillitsvalgte uttrykte skepsis til tidsplanen og om det mulig å bygge om arealer, spesielt laboratorier, samtidig som det skal være normal aktivitet i byggene. Det ble også uttrykt bekymring fra flere tillitsvalgte for om noen miljøer må flytte midlertidig flere ganger noe som ansees som svært uheldig. Prosjektledelsen forstår bekymringen og tar med seg synspunktene i det videre arbeid.