## Slide 1: Informasjonsmøte for ledere
BOTT ØL Innføring og NTNU Sak
2. Desember 2022

## Slide 2: Agenda
Bolk | Lengde | Tidsrom | Ansvar | Kommentar
Praktisk informasjon | 2 min | 08.30 - 08.32 | Merete (Tore) | 
Velkommen | 2 min | 08.32 - 08.34 | Anne | 
Mål for møtet | 2 min | 08.34 - 08.36 | Anne | 
Status prosjekteier | 10 min | 08.36 - 08.46 | Roar | Forslag å dekkja: Beredskap, linjeoverlevering, nasjonalt i ØL og SAK
NTNU Sak | 10 min | 08.41 - 09.51 | Øyvind + Gry | 
Spørsmål og innspill til NTNU Sak | 5 min | 09.51 - 09.56 | Øyvind + Gry | 
Status linjearbeid | 20 min | 08.46 - 09.06 | Trude, Tone, Ingrid + Ingrid | Arne om sjukefråværsoppfyljing, Knut om BEVISST Ingrid + Ingrid: Brukarstøtte og møteplassar januar
BOTT ØL | 15 min | 09.06 - 09.21 | Tor | Fokus: Opplæring, viktige datoar, overgangsveka
Spørsmål og innspill til BOTT ØL | 20 min | 09.21 - 09.41 | Tor | 
Avslutning | 4 min | 09.56 - 09.10 | Anne | 
Notes: Praktisk informasjon
2 min
08.30 - 08.32
Merete (Tore)
Velkommen
2 min
08.32 - 08.34
Anne
Mål for møtet
2 min
08.34 - 08.36
Anne
Status prosjekteier
10 min
08.36 - 08.46
Roar
Forslag å dekkja: Beredskap, linjeoverlevering, nasjonalt i ØL og SAK
NTNU Sak
10 min
08.41 - 09.51
Øyvind + Gry
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
5 min
09.51 - 09.56
Øyvind + Gry
Status linjearbeid
20 min
08.46 - 09.06
Trude, Tone, Ingrid + Ingrid
Arne om sjukefråværsoppfyljing, Knut om BEVISST Ingrid + Ingrid: Brukarstøtte og møteplassar januar
BOTT ØL
15 min
09.06 - 09.21
Tor
Fokus: Opplæring, viktige datoar, overgangsveka
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
20 min
09.21 - 09.41
Tor
Avslutning
4 min
09.56 - 09.10
Anne

## Slide 3
Vi skal dele mye informasjon med dere i dag.
Vi vil gjøre opptak av møtet
Vi er mange deltagere – husk å dempe mikrofonen.
Kort før vi begynner:

## Slide 4: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning
Notes: Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 5: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 6: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 7: Mål for møtet
Få en felles forståelse for BOTT ØL
Innspill til ambisjonsnivå
  - For 2021
  - Fram til 2025
Oppdatere ledere på siste status, endringer og fokus de kommende 14. dagene

## Slide 8: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 9: BOTT ØL - Fra prosjekt til linje:
Plan for overlevering
Plan for beredskap
Framtidig forvaltning
Brukerstøtte
FDVu-kostnader og finansiering

## Slide 10: Overlevering – endelig modell
1. april
BOTT-ØL gjennomføring
BOTT-ØL avslutning
BOTT-ØL drift
Linjeansvar
Prosjektansvar
Linja nivå 1 overtar fom. 1/1-23 ansvar for produkter, sikker drift, brukerstøtte, FDVU, restanser, gevinstrealisering,…
Styringsgruppe og prosjekteier gjennomfører avslutningsfase; Rapportering, dokumentasjon, evaluering og feiring….
Prosjektkontor og DP-ledere bistår linje og sluttfører restanser. Rapporterer til FU og Forvaltningsleder. Forvaltningsteam etableres (ØK-HR-VIRK)
1. mars
1. jan
1. des
Innføringsprosjektet
Beredskapsorganisasjon
Forvaltningsutvalget
Innføringsledere FAK, FA og på nivå 3 demobiliseres 1/3 og ansvar overføres linje

## Slide 11
1. desember – 23. desember Antatt: Høg beredskap
24. desember – 1. januar Antatt: Teknisk beredskap
02. januar – 13. januar Antatt: Høgaste beredskap
14. januar – 15. februar Antatt: Høg beredskap
16. februar – 1. mars Antatt: Beredskap
Deltakarar:
  Linjeledere
    ØK, HR/HMS, IT, VIRK, Tjenestesenter, KOMM
  Prosjekt
    prosjektleiing, prosjekteigar, delprosjektledere
  Fagressurs
    prosessansvarlige og ansvarlig brukarstøtte
  DFØs
    Kundekoordinator lønn/regnskap
  Formål
  Gjere ROS-vurdering/detaljere beredskapsplan/ha øving
  Prioritera tid og omdisponera ressursar for sikker drift
  Gi status og ta innspel
  Oppmøte
  Felles digitalt rom
  Digitalt standup – 30 min – tirsdag og torsdag
  Ukentlig møte med DFØ
Deltakarar (må vera tilgjengelege og kunne agere ved behov):
  Linjeledere
    ØK, HR/HMS, IT, VIRK, Tjenestesenter, KOMM
  Prosjekt
    prosjektleiing, prosjekteigar, delprosjektledere
  Fagressurs
    prosessansvarlige og ansvarlig brukarstøtte
  DFØs
    Kundekoordinator lønn/regnskap
Formål
  Handtera kriser, svara media, sikra raske linjer til brukarstøtte og ha kontroll fram til fyrste løn er på konto
  Oppmøte
  Felles digitalt rom (0830 – 16.00)
  Daglig standup + standup med innføringslederne
  Daglig standup med DFØ
Deltakarar (må kunne agere ved behov):
  Linje
    Koordinator Forvaltningsutvalget
  Prosjekt
    prosjektkontor, delprosjektledere
  Fagressurs
    prosessansvarlige og ansvarlig brukarstøtte
  DFØs
    Kundekoordinator lønn/regnskap
Formål:
  Sikra kontroll og korte linjer
Oppmøte
  Felles digitalt rom
  Ukentlig standup + standup med innføringslederne
  Ukentlig møte med DFØ
Deltakarar:
  Tjenestesenter
  Prosjekt
    Arne F. og Tor P.
  DFØ
    Kundekoordinator lønn/regnskap
  Andre blir ev. påkobla etter behov
  Formål
  har kontakt ang. tekniske avklaringar og behov gjennom romjula
Oppmøte
  Løpande digitale avklaringar (ingen faste møtepunkt som utgangspunkt)
  Mulige møter med DFØ i romjula
Deltakarar (må kunne agere ved behov):
  Linje
    Leder og koordinator for Forvaltningsutvalget
  Prosjekt
    prosjektkontor, delprosjektledere
  Fagressurs
    prosessansvarlige og ansvarlig brukarstøtte
  DFØ
    Kundekoordinator lønn/regnskap
Formål:
  Sikra kontroll gjennom fyrste månad.
  Sikra tette koblingar mot brukarstøtte
  Oppmøte
  Felles digitalt rom 0830-1600
  Standup mandag – onsdag – fredag, onsdag og fredag med innføringsledere
  Ukentlig møte md DFØ

## Slide 12: HUKI-matrise for nøkkeloppgåver
 | H Hovedansvarlig** | U Utfører | K Konsulterer | I Informerer
Mediekontakt | Bjørn Haugstad | Jan Erik Kaarø | Ingrid Volden og Merete Aagesen | Beredskapsrom
Dialog DFØ | Ingrid Volden | Ingrid Volden/Arne Kr. Hestnes | Delprosjektledere / Prosjektleder / forvaltningsleder | Beredskapsrom
Kontakt og prioritering IT-avdeling | Håkon Alstad | Arne Dag Fidjestøl | Arne Fjerdrumoen | Beredskapsrom
Kontakt og prioritering økonomiavdeling | Ingrid Volden | Ingrid Volden | Relevante prosessansvarlige | Beredskapsrom
Kontakt og prioritering VIRK | Knut Aspås | Knut Aspås | Trude WB og relevante prosessansvarlige | Beredskapsrom
Kontakt og prioritering HR/HMS | Arne Kr. Hestnes | Arne Kr. Hestnes | Ingrid Eide | Beredskapsrom
Prosjektprioritering og beslutning | Forvaltningsutvalg/ Ingrid V/Arne H/Knut A | Forvaltningsleder/prosjektkontor | Prosessansvarlige og delprosjektledere | Beredskapsrom
Kontakt og prioritering tjenestesenteret | Ingrid Eide | Ingrid Eide | Arne Kr. Hestnes og relevante prosessansvarlige | Beredskapsrom
Informasjon til organisasjonen | Bjørn Haugstad | Kommunikasjonsansvarlig BOTT ØL | Kommunikasjonsavdeling, linjeledere, delprosjektledere, prosessansvarlige etter tematikk | Beredskapsrom
Oppdatering av nettsider | Ingrid V/Arne H/Knut A + kommunikasjon | Kommunikasjonsressurser i linjen | Kommunikasjonsavdeling, linjeledere, delprosjektledere, prosessansvarlige etter tematikk | Beredskapsrom
Beslutninger utover prosjektmandat | Bjørn Haugstad | Linjeleder | Linjeledere, prosessansvarlige | Beredskapsrom
Kontakt med ØK-BOTT og dei andre universiteta | Ingrid Volden | Ingrid Volden | Linjeledere, prosessansvarlige, Knut Arne Kissten | Beredskapsrom
Føre logg over hendelser og vedtak | Ingrid Volden | -- | -- | Beredskapsrom
* Egen brukerstøtteberedskap og -rom etableres i tillegg fra 01.01.23 ** Hovedansvarlig kan delegere rolle med mandat.

## Slide 13
Forvaltning fra 2023
Fakultet 1-n
Enheter FA
Fakultet 1-n
Fakulteter og VM
ØVA Forvaltningsgruppe pr prosess
ØVA Forvaltningsgruppe pr prosess
Forvaltningsgruppe pr. prosess
NTNU forvaltningsutvalg (FU)
Forvaltnings-
leder
BOTT Forvaltning
Enheter
Forvaltningsgrupper
NTNU
BOTT-universitetene
Ønsker om endringer via innføringsledere prosessrådgivere
Vurderer, prioriterer og begrunner pr. prosess
Drøfter på tvers av prosesser ved behov
Prosessleder og prosessrådgivere
FU forvalter, prioriterer videreutvikling og ivaretar helhetlige ØL-tjenester
4 linjeledere FA + 2 repr fra FAK/Inst
Forvaltningsleder og forvaltningsteam
Forvalter, prioriterer og begrunner for BOTT som helhet
Nasjonal forvaltningsleder og -team
Fakultet og VM

## Slide 14: BOTT ØL - Fra prosjekt til linje:
Plan for overlevering
Plan for beredskap
Framtidig forvaltning
Brukerstøtte
FDVu-kostnader og finansiering
Don't be afraid to take a big step if one is indicated. You can't cross a chasm in two small jumps
David Lloyd George – 1863-1945
Notes: Vær ikke redd for å ta et stort eller langt hopp, hvis det er nødvendig. Det er ikke mulig å hoppe over en kløft i to små sprang…

## Slide 15: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 16: Rydding og dokumentfangst er viktig helt frem til innføring
Saker fra ePhorte blir tilgjengelig i ny tjeneste. Kompletthet og god orden viktig for enkel gjenfinning.
Arbeidet med saker som ikke er avsluttet i ePhorte må fortsettes. Det vil være noe nyregistrering.
OBS I arbeid

## Slide 17: Fokus desember
Dette jobber innføringslederne med:
Identifisere eierskap til alle saksprosesser og roller i prosesseierskap (fadm)
Etablere kanaler for informasjonsdeling internt
Informere Losam
Rydding og dokumentfangst - oppfølging
Evaluering av opplæring basis saksbehandling - pilot
Informere om innføringsarbeid våren 2023
Vi ønsker at dere som ledere fokuserer på:
  Å informere ansatte om NTNU Sak
  https://s.ntnu.no/ntnusak
  Rydding og dokumentfangst
  https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/NTNU+Sak+Rydding+og+dokumentfangst
  Gjennomføre e-læringskursene i offentlig forvaltning
  https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bli+kjent+med+offentlig+forvaltning+ved+NTNU

## Slide 18
NTNU Sak bruker- og rollebasert opplæring
Opplæring i saksbehandling for alle
Felles kultur for kvalitet i arbeidsprosesser
Fase 1: Bli kjent med offentlig forvaltning
Fase 3: Innføring av NTNU Sak -verktøysfokus
Fase 4: Rollebasert opplæring - funksjonsområder
Fase 2: Saksbehandling på NTNU
Fase 2: Høst 2022
Basis saksbehandling HR-området og studieområdet
Pilot – evalueres og overføres til linja?
Fase 3: Vår 2023
Vi jobber nå med en plan for oppæring av brukerstøtte og systemstøtte FØR GO LIVE
og opplæring og brukerstøtte for brukere ETTER GO LIVE
Notes: Marte og Gry

## Slide 19: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 20: Menti
Menti.com
Kode: 38763651

## Slide 21: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 22: Struktur for brukerstøtten
Innsida - BOTT Innføring
Informasjon om roller, prosjekter og Q&A
Informasjon om opplæring
BOTT-samarbeidet.no
Rutiner, brukerveiledning, systemvideoer
Teamsrom betjent av fagressurser*
Prosessrådgivernettverk
Prosessansvarlige
NTNU nettverk av prosessrådgivere
TEAMS – innføringsprosjekt / lokalt
Rutiner, brukerveiledning, systemvideoer
0. Linje - Selvbetjening
Økonomiavdelingen
3.Linje – Sentral fagstøtte
Tjenestesenteret (HR og Lønn)
2. Linje Sentral brukerstøtte
4.Linje – Eskalering fra NTNU
BOTT Forvaltning: Nasjonale forbedringsteam
DFØ – Kundesider: Selvbetjeningsportal og Unit4 ERP
Hjelp og veiledninger til hvordan du bruker systemene
Betjent e-post og/eller telefon**
*PT: Gjelder for btb og prosjektøkonomi
**Pt: Kun for spørsmål til tjenestesenteret og IT
IT (tilgangsstyring)
Virksomhetsstyring (BEVISST, PBO)
1. Linje – Lokal brukerstøtte (nivå 2/3)
Faggruppenettverk
Teamskanal for samarbeid og avklaringer
Lokale prosessrådgivere
Teamskanaler for fagbrukere***
*** Pt: For BEVISST

## Slide 23
Tjenestesenterets brukerstøtte ved nyttår
Vi er allerede godt rigget for 1. linje om lønn og HR. I tillegg:
Telefonen vil være betjent fra kl 08.00 til 15.45 de to første ukene i 2023. Flest mulig ansatte vil være koblet på linjene.
Vi bruker som ellers NTNU Hjelp for å besvare spørsmål.
Vi oppdaterer over 100 wiki-sider relatert til lønnsspørsmål. I tillegg vil det på Innsida fra 1. januar være en godt synlig infoside med typiske tema, samt info om hvor den ansatte finner hjelp og veiledning.
Tjenestesenteret får opplæring i system og selvbetjeningsløsninger. Vi forbereder oss i tillegg på noen sannsynlige spørsmål og problemstillinger som vil komme.

## Slide 24
Økonomiavdelingens brukerstøtte fra nyttår
Økonomiavdelingen vil være 2. linje brukerstøtte:
Vi vil ha åpne Teams-rom med lett tilgang til fagspesialister i desember og januar.
Vi bruker i tillegg NTNU Hjelp for å besvare spørsmål.
Vi oppdaterer over 100 wiki-sider relatert til økonomispørsmål. I tillegg vil det på Innsida fra 1. januar være en godt synlig infoside med typiske tema, samt info om hvor de ansatte vil finne hjelp og veiledning.
I desember vil det foregå mye opplæring, både digitalt og fysisk samt fagnettverk i tett samarbeid med prosessrådgivere i organisasjonen.

## Slide 25
Møtepunkter januar
3. Januar – spørretime for ledere
Daglige digitale møtepunkt for innføringsledere til medio januar
Jevnlig frekvens til 1. mars
Infomøte for ledere i sluttet av januar. Hyppigere frekvens vurderes hvis behov
Digitale rom for fagspesialister i hele januar. Frekvens vil være avhengig av behov

## Slide 26: Ombygging av BEVISST
Fakultetene har frist til 8. mars 2023 til å ferdigstille budsjett 2023 i BEVISST
Ny budsjett- og prognosemodul
Ny investeringsplanmodul
Lønnsbudsjett blir overført/konvertert fra gammel bemanningsplan til ny budsjett- og prognosemodul 1. feb 2023
Ny versjon bemanningsplan ferdig høst 2023
Jobber med en felles midlertidig løsning
I første halvdel 2023:
Etterarbeid økonomirapporter
  Ny prosjektlederportal
  Ferdigstille lederportaler og rapporter
Bygge om HR-portal og –rapporter
Utvikle rapport for prosjektøkonomer og controllere
Notes: Har utarbeidet en budsjettprosess, i dialog med fak. Øk.sjefer og HR-sjefer
Jobber mot å åpne BEVISST for budsjettering 16. jan med frist for fakultetene 8. Mars
Ny prosjektlederportal: Nåværende IAcess forsvinner sammen med Maconomy. Første versjon vil inneholde kun økonomidata
SAP og Unit4: Rapporter. Vi lager oversikt

## Slide 27
Sykefraværsoppfølging på nav.no
Sykefraværsoppfølging ligger til personalleder
  Instituttleder eller formell nivå 4-leder
  Kontorsjef følger opp teknisk-administrativt ansatte
Rutine for endring av oppfølgingsansvarlig – overføring kan gjøres til annen leder med personalansvar (i samme linje: vitenskapelig eller tekn./adm.)
Mange viktige grunner for at dette skal utføres av nærmeste personalleder:
  Sykefraværsoppfølging er en oppgave som skal ligge til nærmeste leder. Kan delegere oppgave, ikke ansvar, til eks. nestledere, formelle nivå 4 ledere, avdelingsleder.
  God sykefraværsoppfølging er et viktig arbeidsmiljøforebyggende tiltak
  Viktig for å få etablert en god praksis rundt sykefraværsarbeidet
    Mer realistisk statistikk
    Arbeidsgiver får mer riktig refusjon
    Ansatte ivaretas i tidlig fase av sykefraværet
Notes: Sykefraværsoppfølging er ikke en oppgave som kan delegeres, men leder har anledning til å få god støtte til saksbehandling av kontorsjef, HR eller andre lederstøttefunksjoner.
Viktig at riktig leder gjennomfører sykefraværsoppfølgingen fordi dette vet vi at er et av flere tiltak som bidrar til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og er i seg selv konfliktforebyggende. (Mange av konfliktsakene starter med et sykefravær og da er det viktig at leder er koblet på fra starten). Videre er også uheldig håndtering av enkeltpersoners sykefravær er ofte starten på et utfordrende motsetningsforhold.

## Slide 28: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 29: Status for BOTT ØL innføring
Teknisk innføring og sikker drift
Opplæring og prosess
Konvertering og rydding
Kommunikasjon og forståelse

## Slide 30: Fokus for enhetene i desember
Rydding og ferdigstilling Det er siste frister for både bestillinger, godkjenninger og avslutninger i gamle systemer, og fremdeles konverteings og ryddeoppgaver.
Opplæring Alle ansatte skal ta læring i desember. Noe er for spesifikke roller og noe gjelder alle ansatte knyttet til bruk av selvbeteningsportal.
Lokal forankring Siste mulighet til å forankre og diskutere løsninger, prosesser og tilnærminger før vi er i gang.
Lokal forståelse
Siste mulighet for å bygge lokal forståelse for prosesser, roller og systemer før vi går opp på de nye løsningene.
Og så må vi ta en velfortjent juleferie for å være klare for en litt krevende overgang i januar

## Slide 31: Viktige datoer for deg som leder
28. November
5. Desember
15. Desember
22. Desember
27. Desember
Gi beskjed om ansatte som slutter i løpet av 2022.
  Til Tjenestesenteret for lønn og HR, via NTNU Hjelp
  Dette er viktig på grunn av sluttoppgjøret
Tre ulike frister:
  Godkjenne reiseregninger o.l. som skal utbetales i 2022
  Rydde i ferie- og fleksitid
  Godkjenningsfrist for bestillinger i Basware
Godkjenne timelister, overtid o.l. som har betydning for hovedlønnen i desember
Siste frist for godkjenning av utenlandske fakturaer
Siste frist for godkjenning av fakturaer i Basware IP
Så snart du kan:
Hold Tjenestesenteret for lønn og HR oppdatert om endringer som kommer i ansettelsesforhold fremover (via NTNU Hjelp)
Godkjenn fravær, søknad om sykepenger og lignende kontinuerlig
Notes: Så snart du kan: Gi beskjed til tjenestesenteret for lønn og HR via NTNU Hjelp om du vet av endringer som kommer i ansettelsesforhold framover: sluttdatoer, økning/reduksjon i stilling, nyansettelser og lignende.
Så snart du kan: Godkjenn fravær, søknad om sykepenger og lignende kontinuerlig.
Innen 28.11 (helst før): Gi beskjed om ansatte som slutter i løpet av 2022 til tjenestesenteret for lønn og HR via NTNU Hjelp. Det er viktig pga sluttoppgjøret.
Innen 5.12: Godkjenne timelister, overtid o.l. som har betydning for hovedlønna i desember.
Innen 15.12: Godkjenne reiseregninger etc. som skal utbetales i 2022.
Innen 15.12: Rydde i ferie- og fleksitid
15. desember: Godkjenningsfrist for bestillinger i Basware.
Innen 22. desember kl. 12.00: Siste frist for godkjenning av utenlandske fakturaer.
Innen 27. desember kl. 10.00: Siste frist for godkjenning av fakturaer i Basware IP.

## Slide 32: Hva bør du forvente i januar?
Armer og bein
Fra det kjente til det ukjente
Kapasitet og brukarstøtte
Å stå i endring

## Slide 33
Flere hundre ansatte på kurs hver uke i ulike roller! God stemning og godt oppmøte lover godt for interesse og læring.
Men - vi ser at:
Mange har ikke har registrert seg i e-læringsplattformen
Mange har startet, men ikke fullført læring
Vi har ikke innsikt i hvor mye egenlæring og lokal læring som gjøres.
Fra kurs for prosjektøkonomer 28.11
Opplæringen er godt i gang
Ledere må følgje opp og muliggjøre at ansatte gjennomfører fullstendig rollelæring i innmeldte roller før 1. januar

## Slide 34
Vi har nylig fått ett innsiktsverktøy som gjør at vi følger med på gjennomføring.
Det er fremdeles mye som må gjøres før 1. januar

## Slide 35: Opplæring for ledere
BOTT ØL - Opplæring på Innsida
Egenlæring
NTNU kurs
DFØ e-læring
BOTT ØL e-læring for personalgodkjenner
9.12.22 - Kurs for personal- og kostnadsgodkjenner
Kurs i selvbetjeningsløsninger lønn for ledere hos NTNU
Kurs i rapporteringsverktøyet Innsikt
Kurs for ledere med godkjenningsmyndighet i regnskap
BOTT ØL e-læring for kostnadsgodkjenner
3.01.23 - Spørretime for ledere

## Slide 36: Kort om Gjesteregistreringstjenesten
GREG

## Slide 41: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 42: Menti
Menti.com
Kode: 38763651

## Slide 43: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status prosjekteier
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Status linjearbeid
BOTT ØL
Spørsmål og Innspill til BOTT ØL
Avslutning

## Slide 44: Informasjon om prosjektene
Informasjonsmøte for ledere 10. juni
  Presentasjon og opptak
Følg BOTT- og UH-samarbeidet på Innsida
Lenke til nettsider:
  BOTT ØL
  NTNU Sak
Kafeer med informasjon om prosjektene
  NTNU Sak 8. september kl 9-10
  Opptak og presentasjon fra BOTT ØL fagkafe: TOA
Send oss spørsmål i NTNU Hjelp
  BOTT ØL
  NTNU Sak

## Slide 45: Takk for deltakelsen!