## Slide 1: Status november - NTNU forvaltning
Aktiviteter denne perioden Gjennomgang av utviklingsplan for å avklare status og behov for oppfølging i enkeltsaker Jobbe med å komme opp med utviklingsområder utover det som ligger i DFØ utviklingsplan og NTNUs prioritering av disse oppgavene | Gjennomført sist periode Samarbeidsmøte forvalting Møte prosessansvarlige og forvaltingsteam Møter i forvaltingsteam Fellesmøter DFØ – BOTT forvaltning Fellesmøte prosessteamledere BOTT øk. og lønn forvaltning Utkast til prioriterte utviklingsområder Endring i mal for endringsbehov Gjennomgang av utviklingsplan for å avklare status i enkeltsaker
Sentrale aktiviteter neste periode Fortsette å jobbe med å prioritere NTNUs utviklingsoppgaver framover i samarbeid med prosessrådgivere, forvaltingsteam og forvaltningsutvalg. Følge opp saker i utviklingsplanen og nye endringsbehov | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov BOTT forvalting jobber tett med DFØ for å få oversikt over status for ferdigstillelse av saker i utviklingsplanen

## Slide 2: Status november – Behov til betaling
Aktiviteter denne perioden Innmeldt endringsønske for bedre rapporttilganger innen BtB, med ny systemrolle ERAPPORT, og dialog med BOTT Forvalting og DFØ om detaljer rundt denne. Rollen er ikke implementert enda. BtB nasjonalt prosessteam fortsetter diskusjoner rundt, og evt. innmelding av, mindre endringsbehov som kan mulig gjennomføres uten å påvirkeressurser som DFØ skal bruke på utvikling. Laget rutiner/fremgangsmåter for de tilfellene der NTNU v/institutt skal gi stipend for husleie for utenlandske studenter, som ikke selv har økonomi til å betale før de kommer hit, samt de tilfeller der studenten heller ikke har bankkonto som man kan overføre stipendet til. (Jfr. At DFØ gjorde oss oppmerksomme på at vår tidligere praksis ikke var tillatt.) Startet gjennomgang og tett oppfølging av utestående hos SEB Kort (Eurocard) med formål å rydde i gammelt utestående før årsskiftet og nye bankregler trer i kraft. | Gjennomført sist periode Faste møter med hhv. BtB nasjonalt prosessteam, BtB prosessansvarlige NTNU, og leverandørgruppen (regnskap) Fortsatt arbeidet med Leverandørgruppen, rydding i duplikater i leverandørregisteret Skrive ned og presisere NTNUs rutiner for leverandørregistrering mtp å unngå duplikater i fremtiden Oppstart rutine for kontroll av vedlegg (kvitteringer) på faktura for enhetenes virksomhetskort.
Sentrale aktiviteter neste periode Planlegge for neste BtB Fagkafé, tema Anlegg Skrive lokal rutine for btb-roller vedr. anleggsregistrering ved NTNU Oppdatering av informasjon og rutiner om Selvstendig næringsdrivende på Innsida Følge opp btb-prosessen ift. årsavslutningen Følge opp endringsønsket vedr. ny systemrolle ERAPPORT Fortsette gjennomgang og tett oppfølging av utestående hos SEB Kort (Eurocard) med formål å rydde i gammelt utestående før årsskiftet og nye bankregler trer i kraft. | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov Nytt av året at også Fagrekvirenter må forholde seg til årsavslutningen og dens frister, ift. oppgaven Manglende Varemottak. Risiko: Fakturaer forblir ubetalte (og kommer ikke med på regnskapsåret) fordi de blir liggende i Manglende Varemottak.

## Slide 3: Status november - Prosjektøkonomi
Aktiviteter denne perioden Avslutning av EVUBEV-prosjekter som ikke ble konvertert Kom ikke helt i mål – sluttføres neste periode Opprydning på konto for videreformidlingsmidler Få PØ til å korrigere feil bruk av 9-arter Opplæring av PØ’er fra EU-gruppa (som skal ut i org.) Planlegging av nettverksmøter (gj.føres desember) | Gjennomført sist periode Gjennomført møter med øk.sjefer, prosessrådgivere PØ og PBO Første aktivitet i tiltaksplan med VIRK for bedre kvalitet Samling (fysisk) med PØ-team alle BOTT’ene i Tromsø EVUBEV og ny periodiseringsdialog i prosjektbudsjett implementert Orientert om i PØ Cafe EVUBEV prosjekter konvertert
Sentrale aktiviteter neste periode Fastlegge rutiner og metodikk for avslutning av BOA-prosjekter Sluttføre avslutning av EVUBEV-, og starte avslutning av BOA-prosjekter Gjennomføre nettverksmøter med bl.a. forberedelse til årsoppgjøret. Spesielle fokusområder i møtene Kvalitet i regnskapet, inkl. korrekt bruk av 9-konti Opprydning 2980 (videreformidling) Kostnadsomveltning Just. av delegasjonsreglement og samkjøring med Unit4 fullmaktsgrenser WS (fysisk) med prosessrådgivere | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov Mange parallelle pågående prosesser som skal håndteres Kompetanse og rolleforståelse prosessrådgivere

## Slide 4: Status november - Lønn
Aktiviteter denne perioden Kontinuerlig jobbing med å bedre datakvaliteten i SAP Utarbeidelse av SLA Historiske data – prosjektarbeid Forslag til årshjul med tilhørende fagkafeer (Internt og eksternt) Prioriteringer av punkter i utviklingsplanen Innlesing av lokalt lønnsoppgjør Jobber med forbedringer i innsikt mot DFØ Besøk av riksrevisjonen Ferdigstille ny rutine for ompostering Presentere forslag til ny rutine for intern permisjon til HR-sjefer | Gjennomført sist periode Arbeid og innlevering av DBH-rapport
Sentrale aktiviteter neste periode Fortsette jobben med historiske data Ferdigstilling og presentasjon av SLA Forberede organisasjonsendring av FA Årsavslutning og kontroller i SAP Kompetanseheving på lov og regelverk Se på turnusløsning ved NTNU | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov Omorganisering av fellesadministrasjonen blir en stor oppgave som må koordineres godt for å få alt riktig og på plass til virkningsdato 01.01.24 og 01.03.24