NTNU - Eiendomsforvaltning

SØKNADSKJEMA FOR MINDRE OMBYGGINGSTILTAK

| Fakultet: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutt: |  |  |  |  |  |
| Bygningsnr: | Etasje: |  | Romnr: | Ephortenr: |  |
| Beskrivelse av behov: |  |  |  |  |  |
| Beskrivelse av ombyggingstiltak: |  |  |  |  |  |
| Tegning/Skisse vedlagt: (kryss av) |  | JA: |  |  | Nei: |
| Dato: |  | Sted: |  |  | Navn søker: |

NTNU - Eiendomsforvaltning

RUTINE FOR MINDRE OMBYGGINGSTILTAK

Rutinen omfatter mindre bygningstekniske ombygginger, funksjonsendringer av rom inkludert møblering av felles arealer.

Rutinen gjelder for alle institutter og fakulteter.

Søker har ikke anledning til å starte omsøkte tiltak før både Eiendomsforvaltningen og Driftsavdelingen har godkjent tiltaket.

Kostnader:

Det er en forutsetning at alle kostnader ved ombygging, inkludert bla. prosjektering og byggeledelse, dekkes av søker, dvs instituttene/fakultetene.

Rutinen legger til grunn at all saksbehandling gjennomføres i ePhorte.

Saksgang:

- Instituttene oppretter sak i ePhorte med tittel: Søknad om mindre ombyggingstiltak, instituttnavn. Tittelfeltet på saksnivå skal inneholde bygningsnummer. Skjema ”søknadskjema for mindre ombyggingstiltak” fylles ut og sendes som et N-notat til fakultetet for godkjenning. (ligger på intranett)

- Fakultetet videresender godkjent skjema, ”søknadskjema for mindre ombyggingstiltak”, til Eiendomsforvaltningen: Nytt N-notat i ePhorte med henvisning til søknadsskjema

- Eiendomsforvaltningen vurderer søknaden opp mot vedtatte strategier for arealbruk og eiendomsutvikling ved NTNU og gir fakultetet tilbakemelding om omsøkte tiltak: N-notat i ePhorte. Dersom søknaden godkjennes av Eiendomsforvaltningen blir Driftsavdelingen ved faglederne også mottaker av notatet.

- Driftsavdelingen vurdere søknaden med hensyn til teknisk løsning, samt kostnadsvurdering. Teknisk vurdering og kostnadsoverslag sendes til instituttet: N-notat i ePhorte, med kopi til fakultetet.

- Driftsavdelingen følger ombyggingstiltaket videre opp mot instituttet.