## Slide 1: Oktober - NTNU forvaltning
Aktiviteter denne perioden Jobbe med å komme opp med utviklingsområder utover det som ligger i DFØ utviklingsplan og NTNUs prioritering av disse oppgavene, møter med prosessansvarlige og prosesseiere for gjennomgang av prioriterte områder | Gjennomført sist periode Samarbeidsmøte forvalting Møte i forvaltingsutvalg utsatt pga sykdom Møte prosessansvarlige og forvaltingsteam Møter i forvaltingsteam Utarbeidelse av sakspapirer, prioriterte utviklingsområder til forvaltingsutvalg Gjennomgang av utviklingsplan for å avklare status og NTNUs prioriteringer
Sentrale aktiviteter neste periode Fortsette å jobbe med å prioritere NTNUs utviklingsoppgaver framover i samarbeid med prosessrådgivere, forvaltingsteam og forvaltningsutvalg. Følge opp saker i utviklingsplanen. | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov BOTT forvalting jobber tett med Dfø for å få oversikt over status for ferdigstillelse av saker i utviklingsplanen

## Slide 2: Oktober – Forvalting Behov til betaling
Aktiviteter denne perioden Avholdt BtB fagkafé for fagrekvirenter og innkjøpere, 02.10.23 Gjennomgå og prioritere endringsønsker (forbedringsforslag) BtB med prosessrådgiverne og leverandørgruppen Arbeid med oppdatering av leveringsadresser i Unit4 både mtp. forbedring i vårt register, og klargjøring for å ta i bruk GLN Møte med GS1 Norway ifbm at vi skal ta i bruk GLN Møte mellom HR og Økonomi mtp. å gjenoppta arbeidet med rydding av info på Innsida om Selvstendig næringsdrivende | Gjennomført sist periode Faste møter med hhv. BtB nasjonalt prosessteam, BtB prosessansvarlige NTNU, og leverandørgruppen (regnskap) Diskusjoner rundt leverandørregisteret med leverandørgruppen, med formål å få det ryddigere ift. duplikater mv. Dialog med utvalgte store leverandører ift. å få på plass korrekt merking av faktura slik at vi kan ta i bruk "periodisk faktura" (Prima frukt, Fjordkraft, Waterlogic og Linde gas) Dialog med Linde gas ift punchout-katalog som ikke fungerer
Sentrale aktiviteter neste periode Planlegge for neste BtB Fagkafé Se på mulighet for bedre rapporttilganger innen BtB, med ny systemrolle ERAPPORT Oppdatering av informasjon og rutiner om Selvstendig næringsdrivende på Innsida Sette i gang arbeidet med Leverandørgruppen, rydding i duplikater i leverandørregisteret Skrive ned og presisere NTNUs rutiner for leverandørregistrering mtp å unngå duplikater i fremtiden | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov Ta i bruk GLN vil gjøre at vi må vedlikeholde to adresseregistere – ett hos GS1 og ett i Unit4 (kan løses hvis DFØ tar i bruk API mot GLN numre..)

## Slide 3: Oktober – Forvalting Fordring til innbetaling
Aktiviteter denne perioden Gjennomgang av utviklingsplan for å prioritere utviklingsaktiviteter innen Fti Oppfølging av utvikling som er spesielt viktig for NTNU – EHF utland | Gjennomført sist periode (prosessansvarlig har feire når status fylles ut – derfor ikke fullstendig)
Sentrale aktiviteter neste periode Følge opp forespørsel om for å etablere tverrfaglig team innen prosessen Følge opp utviklingsaktiviteter innen området | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov EHF Utland tar lag tid å få på plass løsning

## Slide 4: Oktober - Prosjektøkonomi
Aktiviteter denne perioden Gjennomført møter med øk.sjefer, prosessrådgivere PØ og PBO Første aktivitet i tiltaksplan med VIRK for bedre kvalitet Samling (fysisk) med PØ-team alle BOTT’ene i Tromsø EVUBEV og ny periodiseringsdialog i prosjektbudsjett implementert Orientert om i PØ Cafe EVUBEV prosjekter konvertert | Gjennomført sist periode Opplæring/implementering prosjektsøknadsmodul Jobbet, sammen med UiB, med forbedringer Akseptansetest EVUBEV gjennomført Jobbet sammen med VIRK med økning i kvalitet Tiltaksplan presentert for økonomisjefene UiB initierte møte med vurdering av om det skulle etableres en gruppe for EU-prosjekter i BOTT Ja, etableres – møtes ca. hver 2. måned
Sentrale aktiviteter neste periode Avslutte EVUBEV-prosjekter som ikke ble konvertert Fastlegge rutiner og metodikk for avslutning av BOA-prosjekter Starte avslutning av BOA-prosjekter Opprydning på konto for videreformidlingsmidler Få PØ til å korrigere feil bruk av 9-arter Opplæring av PØ’er fra EU-gruppa (som skal ut i org.) Planlegging av nettverksmøter (gj.føres desember) | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov Regnskapsforståelse og systemkunnskap PØ Hvordan øke regnskapskvaliteten? Mange parallelle pågående prosesser som skal håndteres Kompetanse og rolleforståelse prosessrådgivere

## Slide 5: Oktober - Regnskap
Aktiviteter denne perioden Første møte gjennomført med arbeidsgruppe i BOTT og DFØ vedr sensitive data i Unit4 Konvertert EVU-BEV over til ny løsning Workshop for organisasjonsendringsprosessen fra start til mål (1 Workshop er gjennomført) Workshop med HR Tjenestesenteret vedr rutiner for ompostering av lønn og reise Opplæring til HR Tjenestesenteret Utvikle rapporter i Unit4 - anlegg | Gjennomført sist periode Faste ukentlige møter med prosessansvarlig BOTT-Regnskap Tertialrapportering Opplæring av avleggelse av tertialrapportering innad i gruppen Akseptansetest EVU-BEV Oppfølging av avstemming av balansekonti Testet funksjonalitet i prod systemet etter oppgradering til ny versjon M 7.11 Workshop med HR Tjenestesenteret angående ompostering av lønn og reise før ØK sjef møte
Sentrale aktiviteter neste periode Jobbe med interne rutiner Utvikle rapporter i Unit4 Vurdere innføring av prosessrådgiver regnskap Videre workshop for organisasjonsendringsprosessen fra start til mål Planlegge årsoppgjør med tilhørende frister og sende ut årsoppgjørsbrevet til enhetene. | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov NTNU – behov for avklaring av arbeidsoppgaver som tilhører prosessen, men utføres i annen prosess Ser behov for info/opplæring om de regnskapsmessige føringene som skjer ved anlegg, avsetninger og periodiseringer til alle roller Ser behov for mer oppfølging mot de som har rollen anleggshåndterer

## Slide 6: Oktober – Lønn og lønnsnær HR
Aktiviteter denne perioden Historiske data Internrevisjon (med PwC) Utarbeidelse av SLA Kontinuerlig jobbing med å bedre datakvaliteten i SAP Kontinuerlig jobbing med interne rutiner og prosesser Løpende driftsoppgaver | Gjennomført sist periode Levert DBH-rapport Gjennomført vedtatte mindre organisasjonsendringer i SAP på enkelte enheter Sendt brev ang. registrering av ferie for bistillingsinnehavere til alle fakultet Rapport over innmeldte/tildelte roller i SAP/Unit4 (oversikt over delegert BDM-fullmakt er sendt alle fakultet for kvalitetskontroll
Sentrale aktiviteter neste periode Fortsette jobben med historiske data Revisjon av lønn- og reiseregningsområdet (riksrevisjon) Fortsette arbeidet med utarbeidelse av SLA Forberede organisasjonsendring av FA Registrere ferie for alle bistillingsinnehavere som ikke har reservert seg mot sentral registrering Utarbeide forslag til rutine for håndtering av intern permisjon Fortsatt noe etterarbeid etter konvertering Løpende driftsoppgaver | Problemstillinger/ risikoområder/koordineringsbehov Omorganisering av fellesadministrasjonen blir en stor oppgave som må koordineres godt for å få alt riktig og på plass til virkningsdato 01.01.24 og 01.03.24